# RNCP37638 — Expert en infrastructures de données massives

## Bloc de compétences BC01 — Piloter la conduite d'un projet data

## Rapport professionnel individuel — Version 2

### Infrastructure de données compétitives League of Legends

| Candidat | Antoine MLD, Data Engineer consultant |
| --- | --- |
| Commanditaire | Marc Delacroix, Co-fondateur et Directeur général, Nexus Analytics |
| Mission | Conception et déploiement d'une infrastructure de données pour l'automatisation de la production des rapports d'analyse compétitive |
| Date | Mai 2026 — Mise à jour juillet 2026 |
| Statut | Document produit dans le cadre de l'évaluation E2 du bloc BC01 — Commanditaire fictif, données de marché sourcées |

Note de version : cette version 2 intègre la cartographie complète des données (section 2.3), l'analyse d'accessibilité des livrables (section 4.7), les rituels d'animation de projet (section 4.6.3) et le tableau des fréquences d'exécution des traitements de conformité RGPD (section 4.4).

# Sommaire

1. Introduction : contexte, enjeux et reformulation du besoin

1.1 Contexte de la mission

1.2 Enjeux du projet

1.3 Reformulation du besoin initial

2. Objectifs et périmètre fonctionnel du projet

2.1 Objectifs SMART

2.2 Périmètre fonctionnel inclus

2.3 Cartographie des données [NOUVEAU]

2.4 Périmètre fonctionnel exclu

3. Étude d'opportunités

3.1 Synthèse des entretiens métier

3.2 Benchmark des solutions existantes

4. Étude de faisabilité

4.1 Architecture technique retenue et justification des choix

4.2 Matrice des flux de données

4.3 Qualité des données

4.4 Conformité RGPD [MIS À JOUR]

4.5 Éco-responsabilité

4.6 Coûts, délais et moyens [MIS À JOUR — rituels]

4.7 Accessibilité des livrables [NOUVEAU]

5. Conclusions et recommandation de cadrage

5.1 Analyse RICE

5.2 Recommandation

# 1. Introduction

## 1.1 Contexte de la mission

Je suis data engineer consultant, missionné par Nexus Analytics en mai 2026 pour concevoir et déployer une infrastructure de données adaptée à leurs besoins opérationnels. Nexus Analytics est un cabinet de conseil en performance compétitive spécialisé dans League of Legends, fondé il y a dix-huit mois par Marc Delacroix, ancien analyste performance dans une équipe de la Ligue Française de League of Legends (LFL). La structure accompagne quatre équipes clientes — deux équipes LFL, une équipe EMEA Masters, et une académie préparant des joueurs au circuit professionnel — en leur livrant des rapports hebdomadaires de préparation de matchs, d'analyse méta et de scouting d'adversaires.

League of Legends est un jeu vidéo compétitif édité par Riot Games, structuré en ligues professionnelles régionales dont la LEC (League of Legends EMEA Championship) représente l'échelon européen maximal et la LFL son équivalent français de deuxième division. Ces compétitions génèrent des données de match volumineuses — positions de joueurs, indicateurs économiques en jeu, compositions d'équipes — qui constituent la matière première du conseil en performance compétitive.

## 1.2 Enjeux du projet

Le marché du conseil en analyse esport est en structuration rapide. Team Liquid, organisation esport professionnelle de 300 employés, a documenté publiquement avec SAP la problématique centrale de ce secteur : l'analyse de performance reposait sur du travail entièrement manuel, représentant 250 000 dollars d'économies annuelles une fois automatisée, sur la base de 1,6 terabyte de données historiques couvrant plus de dix millions de parties analysées. Source : SAP customer story officielle (sap.com, mise à jour mai 2025).

Team Liquid est une grande organisation avec un partenariat SAP — son cas illustre le besoin mais ne représente pas la réalité de Nexus Analytics. Ce qui est pertinent pour ma mission, c'est la nature du problème : le déséquilibre entre le temps consacré à la collecte manuelle de données et le temps consacré à l'analyse à valeur ajoutée est un problème structurel qui se pose à toutes les échelles de l'écosystème, des grandes organisations aux cabinets indépendants.

Côté infrastructure de données, le marché s'est récemment consolidé autour d'un acteur unique. GRID, une startup berlinoise, est depuis décembre 2023 le distributeur officiel exclusif des données compétitives LoL en vertu d'un partenariat multi-années avec Riot Games couvrant la LEC, les ERLs et l'EMEA Masters. Source : SportVideo.org, 4 décembre 2023.

En mai 2025, Bayes Esports — qui assurait précédemment ce rôle — a fait faillite, et GRID a racheté ses actifs en septembre 2025. Source : Yogonet International, 24 septembre 2025. Ce service est commercial et orienté bookmakers, diffuseurs et grandes organisations, inaccessible pour une structure comme Nexus Analytics. L'accès non-commercial individuel à ces données officielles est mentionné par Riot comme "en cours de déploiement" sans date annoncée en mai 2026. Source : riotesportsdata.com.

C'est dans ce contexte — besoin documenté, données publiques disponibles mais sans infrastructure, solutions commerciales hors budget — que Nexus Analytics m'a confié cette mission.

## 1.3 Reformulation du besoin initial

La demande initiale de Marc Delacroix, telle qu'il me l'a formulée lors de notre premier entretien le 12 mai 2026, était la suivante : réduire le temps que ses analystes passent à collecter et mettre en forme des données et leur permettre de se concentrer sur la production d'analyses. Cette formulation, bien que juste dans son intention, reste trop générale pour cadrer un projet data. Mon travail d'analyse de besoin a consisté à la préciser et à la compléter.

La reformulation que je soumets au commanditaire est la suivante : concevoir et déployer une infrastructure de données automatisée qui ingère hebdomadairement les données compétitives League of Legends disponibles publiquement (Oracle's Elixir, Leaguepedia API, Riot API), les normalise, les modélise dans un entrepôt analytique structuré, et les expose via une API interne permettant à l'analyste de produire ses rapports sans manipulation manuelle de fichiers, dans le cadre d'un usage interne non-commercial respectant les conditions d'utilisation de chaque source.

# 2. Objectifs et périmètre fonctionnel du projet

## 2.1 Objectifs SMART

Quatre objectifs structurent ce projet, rédigés selon la méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, Temporellement défini).

| Objectif | Formulation SMART |
| --- | --- |
| O1 — Automatisation de l'ingestion | Mettre en place un pipeline automatisé qui ingère les données Oracle's Elixir et Leaguepedia dans un délai inférieur à deux heures suivant leur publication, sans intervention manuelle, avant le 30 septembre 2026. Mesurable : délai d'ingestion < 2h, zéro téléchargement manuel constaté pendant 4 semaines consécutives. Réaliste : sources publiques accessibles, faisabilité technique établie. |
| O2 — Réduction du temps de collecte | Ramener le temps hebdomadaire de l'analyste consacré à la collecte et à la mise en forme des données de deux jours (estimation Yasmine Karim, entretien du 14 mai 2026) à moins de trente minutes, avant le 31 octobre 2026. Mesurable : temps mesuré par l'analyste sur quatre semaines consécutives après mise en production. |
| O3 — Traçabilité complète | Garantir que 100% des données utilisées dans les rapports sont traçables jusqu'à leur source et leur date d'ingestion, avant le 30 septembre 2026. Mesurable : audit aléatoire de 10 données dans un rapport — 100% doivent être retrouvables dans les logs d'ingestion. |
| O4 — Disponibilité garantie | Garantir que les données de la semaine en cours sont disponibles dans BigQuery chaque lundi avant 8h00, avec un taux de réussite d'au moins 95% sur trois mois glissants, avant le 30 novembre 2026. Mesurable : timestamp de disponibilité des données dans BigQuery, taux de succès calculé sur 13 semaines glissantes. |

## 2.2 Périmètre fonctionnel inclus

Le projet couvre les éléments suivants, issus de la synthèse des entretiens et confirmés par le commanditaire.

L'ingestion automatisée depuis trois sources publiques : Oracle's Elixir (statistiques de matchs pro en CSV, couvrant la LFL et l'EMEA Masters depuis 2014), l'API Leaguepedia (historique de drafts, résultats, équipes, joueurs en tables Cargo MediaWiki, licence CC BY-SA 3.0), et l'API publique Riot Games (données de solo queue des joueurs LFL identifiés par leur PUUID, usage non commercial conforme à la politique Riot Developer Portal).

La normalisation et le dédoublonnage de ces données dans une zone Silver, avec standardisation des noms d'équipes entre sources hétérogènes et traçabilité complète des transformations.

La modélisation dimensionnelle dans un entrepôt analytique BigQuery (zone Gold), structuré en schéma en étoile avec tables de dimensions et tables de faits, transformé et testé par dbt Core.

L'exposition des données via une API REST interne FastAPI déployée sur Cloud Run, permettant à l'analyste d'interroger l'entrepôt sans écrire de SQL.

L'infrastructure as code Terraform garantissant la reproductibilité de l'environnement GCP, et le pipeline CI/CD GitHub Actions automatisant les vérifications à chaque modification du code.

## 2.3 Cartographie des données

La cartographie des données couvre quatre dimensions : la sémantique des objets métier (glossaire), les modèles de données (schéma entrepôt), les flux de transformation, et les conditions d'accès et de mise à disposition.

### 2.3.1 Sémantique — Glossaire métier

Un glossaire métier complet (docs/GLOSSAIRE_METIER.md) définit l'ensemble des termes du domaine en cinq périmètres : jeu League of Legends (champion, patch, méta, pick/ban, KDA, rôle, side), compétition LFL (LFL, LEC, EMEA Masters, split, regular season, playoffs, OverviewPage, roster), sources de données (Oracle's Elixir, Leaguepedia, Cargo API, Riot API, GRID), identifiants techniques (GameId, MatchId, PUUID, Riot ID, SoloqueueIds), architecture données (Bronze, Silver, Gold, NDJSON, schéma en étoile, SCD Type 1, ETL, dbt, partition, clustering), et qualité des données (idempotence, quarantaine, métadonnée d'ingestion, rate limit, exponential backoff).

Ce glossaire constitue la référence sémantique du projet : tout terme technique utilisé dans les modèles dbt, les endpoints API et les rapports livrés aux équipes clientes y est défini de façon univoque.

### 2.3.2 Modèles de données — Schéma en étoile Gold

L'entrepôt analytique BigQuery (zone Gold) est modélisé selon un schéma en étoile documenté dans docs/MERISE_MCD_MPD.md. Il comprend cinq tables de dimensions et trois tables de faits.

| Objet | Type | Clé primaire | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| dim_player | Dimension | player_id | Joueurs LFL/EMEA avec Riot ID et équipe courante |
| dim_team | Dimension | team_id | Équipes avec historique de noms (dim_team_alias) |
| dim_champion | Dimension | champion_name | Champions avec stats statiques (Data Dragon) |
| dim_patch | Dimension | patch_version | Patches avec dates de déploiement |
| dim_time | Dimension | week_id | Calendrier ISO aligné sur le calendrier LFL |
| fact_match | Fait | game_id | Une ligne par match — résultat, durée, kills, gold, objectifs |
| fact_draft | Fait | game_id + action_idx | Une ligne par pick/ban — calcul pick/ban rates |
| fact_meta_trend | Fait | champion_name + patch + tournament | Agrégation hebdomadaire winrates par champion/patch |

### 2.3.3 Flux de transformation — Modèle Medallion

L'architecture Medallion organise les données en trois zones de stockage, chacune avec un niveau de maturité croissant. Le flux de transformation est documenté intégralement dans docs/ARCHITECTURE.md.

| Zone | Outil | Format | Contenu | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bronze | GCS | JSON/NDJSON | Données brutes avec métadonnées d'ingestion | Hebdomadaire + quotidien |
| Silver | Python + GCS | NDJSON | Données normalisées, typées, filtrées | Hebdomadaire |
| Gold | BigQuery + dbt | Tables BQ | Schéma en étoile, modèles analytiques | Hebdomadaire |
| API | FastAPI + Cloud Run | JSON/HTTP | Endpoints analytiques sécurisés | À la demande |

### 2.3.4 Accès et conditions de mise à disposition

L'accès aux données est gouverné par le principe du moindre privilège. L'entrepôt Gold n'est accessible qu'au compte de service de l'API FastAPI, en lecture seule. L'analyste (Yasmine Karim) accède aux données exclusivement via les endpoints API, sans accès direct à BigQuery. Aucun tiers externe n'a accès aux données. Les conditions d'utilisation de chaque source (Oracle's Elixir, Leaguepedia CC BY-SA 3.0, Riot Developer Portal usage non-commercial) sont respectées et documentées dans le RGPD_registre.md.

## 2.4 Périmètre fonctionnel exclu

Les données live officielles des matchs LEC et LFL (positions, gold, objectifs en temps réel) sont distribuées exclusivement par GRID dans le cadre d'un service commercial inaccessible pour Nexus Analytics. Ces données sont hors périmètre.

Les données de scrimmage (entraînements privés entre équipes) sont accessibles uniquement via le portail LDP officiel réservé aux organisations partenaires Riot. Elles sont hors périmètre.

La construction d'un dashboard de visualisation destiné aux équipes clientes constitue une phase 2, non couverte par ce premier projet. Elle est identifiée comme fonctionnalité F7 dans l'analyse RICE et pourra être cadrée à l'issue de la mise en production.

# 3. Étude d'opportunités

## 3.1 Synthèse des entretiens métier

J'ai conduit trois entretiens entre le 12 et le 16 mai 2026. Les grilles d'entretien complètes constituent le livrable E1 associé à ce rapport. Je présente ici la synthèse analytique de ces entretiens, organisée par interlocuteur puis par convergences transversales.

### Marc Delacroix — Directeur général (entretien du 12 mai 2026)

Marc Delacroix a fondé Nexus Analytics après trois ans passés comme analyste performance dans une équipe LFL. Sa connaissance du terrain lui permet de formuler le problème avec précision : ses analystes passent plus de temps à manipuler des données qu'à produire de la valeur analytique. Il accompagne actuellement quatre équipes clientes — deux équipes LFL, une équipe EMEA Masters, et une académie — et leur livre des rapports hebdomadaires en PDF par email.

Le déclencheur du projet est un incident survenu en février 2026. Un rapport de préparation de match a été livré avec des données de méta issues de la semaine S-2 au lieu de la semaine S-1, en raison d'une confusion dans la gestion des fichiers de l'analyste. L'équipe a préparé son adversaire sur une méta périmée et a perdu le match. Le client a exprimé un mécontentement formel et Thomas Bourgeois a dû offrir un mois de prestation gratuit pour compenser. Marc Delacroix m'a explicitement identifié cet incident comme la révélation d'un problème structurel : le processus repose entièrement sur la vigilance individuelle de l'analyste, sans filet de sécurité automatisé.

Sa vision stratégique est pragmatique et chiffrée : doubler le nombre d'équipes clientes d'ici fin 2026 sans recruter. Il fixe un budget infrastructure de 300€ par mois maximum et exprime une méfiance explicite vis-à-vis des fournisseurs de données tiers, citant la faillite de Bayes Esports en mai 2025 comme exemple concret du risque de dépendance à un acteur externe. Cette contrainte oriente fortement l'architecture vers des sources publiques et une infrastructure auto-hébergée.

### Yasmine Karim — Analyste senior (entretien du 14 mai 2026)

Yasmine est l'utilisatrice finale principale du système. Sa description détaillée de sa semaine type m'a permis de cartographier précisément les étapes à automatiser.

Chaque semaine, elle commence par télécharger manuellement le fichier CSV hebdomadaire d'Oracle's Elixir — quand il est disponible, ce qui arrive parfois le mardi ou mercredi au lieu du lundi. Elle ouvre ce fichier dans Excel, supprime les lignes vides, corrige les noms d'équipes qui varient selon les sources et les saisons (par exemple "Team BDS Academy", "BDS Academy" et "BDSA" désignent la même organisation selon la période et la source), réalise des requêtes manuelles sur Leaguepedia pour récupérer les compositions de draft des matchs récents des adversaires, puis consolide tout dans des tableaux Excel.

Elle m'a décrit deux problèmes récurrents qui dégradent la qualité de son travail. L'absence de traçabilité : si elle retrouve un chiffre dans un rapport livré trois mois plus tôt, elle ne peut pas retrouver d'où il vient. L'incohérence entre les sources : Oracle's Elixir et Leaguepedia utilisent des conventions de nommage différentes pour les mêmes entités, ce qui génère des doublons et des erreurs d'agrégation.

Elle m'a aussi exprimé des besoins analytiques qu'elle ne peut pas satisfaire faute d'infrastructure : analyser les tendances de draft au niveau régional, filtrer par patch, et calculer automatiquement les pick/ban rates et winrates par composition sur les matchs récents d'un adversaire.

### Thomas Bourgeois — Chargé des relations clients (entretien du 16 mai 2026)

Thomas gère la relation avec les quatre équipes clientes. Il m'a fourni une perspective sur la façon dont les rapports sont utilisés en pratique et sur les attentes implicites des clients.

Les équipes LFL ont des semaines de compétition le lundi et le mardi. Elles attendent les rapports au plus tard le dimanche soir. Actuellement les rapports arrivent entre le vendredi soir et le samedi matin — délai suffisant mais fragile. Le moindre retard dans la collecte des données rend le rapport inutilisable dans les délais.

Il m'a signalé un comportement client révélateur : une équipe fait ses propres analyses en parallèle, directement sur Leaguepedia, parce qu'elle ne fait pas entièrement confiance à la fraîcheur des données de Nexus Analytics. Il m'a aussi rapporté une demande émergente : une équipe a demandé si Nexus Analytics pourrait livrer une analyse flash en moins de deux heures quand l'adversaire change au dernier moment. Aujourd'hui impossible. Avec un entrepôt structuré et une API, cette analyse deviendrait faisable en moins d'une heure — valeur commerciale directe pour Nexus Analytics.

### Convergences transversales

Trois besoins convergent dans les trois entretiens, formulés différemment par chaque interlocuteur mais renvoyant au même problème structurel.

La fiabilité de la donnée : Marc l'exprime en termes de risque client, Yasmine en termes de traçabilité, Thomas en termes de confiance client. Les trois pointent vers la même solution : une infrastructure qui horodate et source chaque donnée automatiquement, éliminant les confusions humaines.

La disponibilité en temps voulu : Marc veut des données disponibles avant les semaines de compétition, Yasmine veut ne plus travailler le week-end en urgence, Thomas veut pouvoir garantir un délai de livraison contractuel.

La capacité d'analyse à plus grande échelle : Marc veut onboarder de nouveaux clients sans recruter, Yasmine veut faire des analyses plus riches, Thomas veut proposer des analyses flash.

## 3.2 Benchmark des solutions existantes

Avant de proposer une architecture, j'ai analysé les solutions déjà disponibles pour répondre aux besoins de Nexus Analytics. Le benchmark couvre cinq solutions identifiées.

| Solution | Ce que ça couvre | Limites pour Nexus Analytics | Budget | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oracle's Elixir (oracleselixir.com) | Statistiques de matchs pro mondiaux (LFL, LEC, EMEA Masters, LCK, LCS, LPL) depuis 2014. | Pas d'API. Téléchargement uniquement manuel. Publication non garantie le lundi. CSV bruts sans métadonnées. Noms d'équipes non standardisés. Risque de dépendance à un projet solo. | Gratuit | Source à intégrer dans le pipeline, pas une solution complète. |
| Leaguepedia (lol.fandom.com) | Historique compétitif LoL complet : drafts, résultats, équipes, joueurs. API MediaWiki Cargo publique, gratuite. Licence CC BY-SA 3.0. | Pas de pipeline automatisé côté consommateur. API brute nécessitant une infrastructure client. Pas de statistiques post-match granulaires (K/D/A, gold). | Gratuit | Source complémentaire à intégrer dans le pipeline. |
| GRID (grid.gg) | Données officielles live et post-match LEC, LCS, EMEA Masters, ERLs. Partenaire exclusif Riot depuis déc. 2023. | Service commercial exclusivement. Pas de tarif public. Orienté bookmakers et diffuseurs. Inaccessible pour une structure de 3 personnes. | Non public. Hors budget. | Hors périmètre. Risque de dépendance illustré par la faillite de Bayes Esports (mai 2025). |
| Mobalytics (ESL FACEIT Group) | Analytics gaming pour joueurs individuels en solo queue. Rachat par ESL FACEIT Group en mars 2025. | Périmètre différent : orienté joueurs individuels, pas équipes professionnelles. Ne couvre pas les données LFL. Pas d'API d'export. | Freemium (~10€/mois) | Hors périmètre. Besoin fondamentalement différent. |
| Solution sur mesure (ce projet) | Pipeline automatisé Oracle's Elixir + Leaguepedia + Riot API. Medallion sur GCP (GCS + BigQuery + dbt). API FastAPI interne. Données LFL et EMEA Masters. Traçabilité complète. | Pas de données live officielles (hors budget). Dépendance à Oracle's Elixir (projet solo). | ~8€/mois en régime de croisière | Seule solution répondant simultanément aux quatre critères : couverture LFL, automatisation, modélisation analytique, budget compatible. |

Le benchmark confirme qu'aucune solution existante ne répond simultanément aux critères de couverture LFL, d'automatisation, de modélisation analytique et de budget contrôlé. Le gap identifié par Nexus Analytics est réel et documenté.

# 4. Étude de faisabilité

## 4.1 Architecture technique retenue et justification des choix

L'architecture que je propose s'appuie sur le pattern Medallion, structuré en trois zones de données : Bronze pour les données brutes avec leurs métadonnées d'origine, Silver pour les données normalisées et dédoublonnées, Gold pour les données modélisées et prêtes à l'analyse. Ce pattern est devenu un standard de l'industrie car il offre une traçabilité complète de la transformation des données, une tolérance aux erreurs entre zones, et une flexibilité pour ajouter de nouvelles sources sans remettre en cause l'ensemble.

Zone Bronze — Google Cloud Storage

Les données brutes de chaque source sont ingérées dans GCS avec leurs métadonnées d'ingestion : nom de la source, horodatage précis d'ingestion, version du schéma utilisé pour la validation, URI de l'objet GCS. Ces métadonnées répondent directement au problème de traçabilité identifié lors des entretiens et à la cause racine de l'incident de février 2026.

La stratégie de classes de stockage optimise les coûts : données de la semaine courante en Standard (accès fréquent pour vérification), données plus anciennes en Nearline (accès rare, tarif réduit à 0,010$/Go/mois). Source : finout.io/blog/cloud-storage-pricing-comparison (mai 2026).

Zone Silver — Python + NDJSON sur GCS

Les données Bronze sont transformées par des scripts Python. Les transformations Silver comprennent la standardisation des noms d'équipes via une table de mapping maintenue en dbt seeds (dim_team_alias), la résolution des doublons entre Oracle's Elixir et Leaguepedia, l'homogénéisation des formats de date en ISO 8601, et l'isolation des entrées corrompues dans une table de quarantaine avec motif de rejet. Le résultat est stocké en NDJSON (Newline Delimited JSON), format compatible natif avec BigQuery pour un chargement sans étape de conversion.

Zone Gold — BigQuery + dbt Core

Les données Silver sont chargées dans BigQuery et modélisées par dbt Core en schéma en étoile. dbt Core est open source et gratuit ; il permet de versionner les modèles SQL dans Git, de les tester automatiquement à chaque exécution et de générer la documentation de l'entrepôt. Le partitionnement des tables de faits par date et le clustering par compétition et équipe réduisent le volume de données scannées par chaque requête de 60 à 90%, avec un impact direct sur les coûts BigQuery et la consommation énergétique. Source : leanopstech.com/blog/google-bigquery-pricing-2026.

API FastAPI — exposition des données

Une API REST développée avec FastAPI expose les indicateurs analytiques à Yasmine sans qu'elle ait besoin d'écrire du SQL. Les endpoints couvrent les besoins exprimés lors des entretiens : pick/ban rates par champion sur les N derniers patches, winrates par composition sur une période donnée, historique de draft complet d'une équipe adverse sur la saison en cours. L'API est déployée sur Cloud Run — serverless, elle ne consomme des ressources que lors des appels effectifs (tier gratuit : 2 millions de requêtes par mois).

Infrastructure as Code et CI/CD

L'ensemble de l'infrastructure GCP est décrit en Terraform et versionné dans Git : buckets GCS Bronze et Silver avec politiques de rétention et de tiering, dataset BigQuery Gold avec région europe-west1, service Cloud Run pour l'API, comptes de service IAM avec droits minimaux. Un pipeline GitHub Actions automatise les vérifications à chaque modification du code : lint Python avec ruff, tests dbt, build Docker de l'API FastAPI.

## 4.2 Matrice des flux de données

| Flux | Source | Destination | Fréquence | Volume estimé | Format | Déclencheur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingestion Oracle's Elixir | oracleselixir.com | GCS Bronze | Hebdomad. | ~5 Mo/CSV | CSV | Cloud Scheduler dim. 20h00 |
| Ingestion Leaguepedia | lol.fandom.com API Cargo | GCS Bronze | Quotid. | ~1 Mo/jour | JSON | Cloud Scheduler quotidien 06h00 |
| Ingestion Riot API ranked | developer.riotgames.com | GCS Bronze | Quotid. | ~500 Ko/jour | JSON | Cloud Scheduler quotidien 07h00 |
| Normalisation Silver | GCS Bronze | GCS Silver | Hebdomad. | ~2 Mo/NDJSON | NDJSON | Après succès ingestion Oracle's Elixir |
| Chargement Silver → Gold | GCS Silver | BigQuery raw | Hebdomad. | ~1 Mo/semaine | BQ tables | Après normalisation Silver |
| Transformation dbt | BigQuery raw | BigQuery Gold | Hebdomad. | ~500 Ko nouvelles lignes | BQ views/tables | Après chargement Silver → Gold |
| Requêtes analytiques | BigQuery Gold | API FastAPI → Analyste | À la demande | < 1 Go scanné/req. | JSON/HTTP | Appel HTTP de l'analyste |
| Alertes pipeline | GitHub Actions | Discord webhook | En cas d'erreur | Minimal | Text | Échec de job ou données non disponibles avant 10h00 le lundi |

## 4.3 Qualité des données

La qualité des données est un enjeu central de ce projet, directement lié à l'incident de février 2026 qui constitue la cause racine du déclenchement de la mission. Je structure la stratégie de qualité en quatre niveaux d'intervention.

Au niveau de l'ingestion Bronze, un contrôle de présence et d'intégrité vérifie que chaque fichier CSV Oracle's Elixir ingéré n'est pas vide, que son horodatage est cohérent avec la semaine courante (détection du bug qui a causé l'incident de février), et que le nombre de lignes est dans une plage statistiquement attendue — une alerte est déclenchée si le nombre de matchs LFL est inférieur à 30 sur une semaine standard de compétition.

Au niveau de la normalisation Silver, les scripts Python appliquent des règles de validation métier : format de date ISO 8601 obligatoire sur tous les champs temporels, noms d'équipes obligatoirement présents dans la table de mapping dim_team_alias (toute équipe non mappée génère une alerte et est isolée en quarantaine), Riot IDs validés par expression régulière correspondant au format "gamename#tagline" imposé par Riot depuis novembre 2023.

Au niveau de la transformation Gold, dbt Core applique des tests automatiques sur tous les modèles à chaque exécution : not_null sur toutes les clés primaires et étrangères, unique sur les identifiants de match et de draft, accepted_values sur les colonnes catégorielles, relationships pour vérifier l'intégrité référentielle. Des tests singuliers dbt vérifient des règles métier : le winrate d'un champion doit être compris entre 0 et 100%, un match doit avoir exactement 10 joueurs, une composition de draft valide comporte exactement 5 picks par équipe.

Au niveau opérationnel, un rapport de qualité hebdomadaire automatique est envoyé sur le channel Discord de Nexus Analytics après chaque run complet du pipeline : nombre de matchs ingérés par compétition, nombre de lignes rejetées en quarantaine avec les motifs, nombre de tests dbt passés et échoués, timestamp exact de disponibilité des données dans BigQuery Gold.

## 4.4 Conformité RGPD

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, 2018) encadre le traitement des données à caractère personnel. J'ai conduit une analyse complète du périmètre de ce projet et formalisé les résultats dans le registre des traitements (docs/RGPD_registre.md).

Analyse des données traitées

Oracle's Elixir et Leaguepedia contiennent des statistiques de matchs de joueurs professionnels identifiés par leur Riot ID — un pseudonyme public choisi par le joueur et utilisé dans le cadre de son activité professionnelle publique. Le traitement de ces données relève de l'intérêt légitime au sens de l'article 6.1.f du RGPD.

L'API Riot Games ranked retourne des données identifiées par PUUID, un identifiant unique pseudonymisé. Au sens du RGPD, les données pseudonymisées restent des données à caractère personnel car la réidentification reste possible par le responsable de traitement qui détient la table de correspondance. Dans ce projet, seul Riot Games dispose de cette table de correspondance.

Mesures de conformité mises en place

| Mesure | Implémentation |
| --- | --- |
| Minimisation des données | Seules les statistiques strictement nécessaires à l'analyse compétitive sont ingérées. Aucune donnée civile (nom, email, adresse). |
| Localisation UE | Toutes les ressources GCP sont provisionnées en région europe-west1 (Belgique), conforme RGPD. Formalisé dans le code Terraform. |
| Durée de conservation | Bronze : 90 jours puis Coldline. Silver : durée du projet (≤ 24 mois). Gold : 730 jours via expiration automatique BigQuery. |
| Moindre privilège IAM | Compte de service nexus-ingestion (écriture GCS uniquement) et nexus-api (lecture seule BigQuery Gold uniquement). |
| Traçabilité | Logs BigQuery INFORMATION_SCHEMA.JOBS : qui, quand, quelle table, quel volume scanné. Conservés 30 jours. |
| Secrets | .env dans .gitignore. pydantic-settings pour la gestion des variables d'environnement — aucun os.getenv() dans le code métier. |

Droits des personnes concernées

| Droit | Procédure |
| --- | --- |
| Droit d'accès (art. 15) | Demande par email — réponse sous 30 jours |
| Droit de rectification (art. 16) | Correction manuelle dans les fichiers Silver et Gold |
| Droit à l'effacement (art. 17) | Suppression du PUUID dans Bronze, Silver et Gold via script dédié |
| Droit d'opposition (art. 21) | Exclusion du joueur de toutes les ingestions futures |
| Droit à la limitation (art. 18) | Anonymisation du PUUID (remplacé par un hash non réversible) |

Fréquences d'exécution des traitements de conformité

Le registre des traitements définit les fréquences d'exécution de chaque traitement de conformité pour garantir la pérennité du dispositif RGPD dans le temps.

| Traitement de conformité | Type | Fréquence | Déclencheur |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérification des données collectées vs minimisation | Manuel | Hebdomadaire | Avant chaque ingestion Riot API |
| Purge automatique Bronze → Coldline | Automatisé (Terraform lifecycle) | Continue (90 jours) | GCS lifecycle policy |
| Expiration automatique tables BigQuery Gold | Automatisé (Terraform) | Continue (730 jours) | BigQuery table expiration |
| Audit des accès IAM | Manuel | Trimestriel | Revue des comptes de service actifs |
| Revue du registre des traitements | Manuel | Annuel ou en cas de changement | Ajout d'une nouvelle source de données |
| Traitement des demandes d'exercice des droits | Manuel (sur demande) | Dans les 30 jours | Email du joueur concerné |
| Vérification des accès BigQuery (INFORMATION_SCHEMA.JOBS) | Manuel | Mensuel | Revue des requêtes sur données personnelles |

Absence de nécessité d'AIPD

Ce projet ne nécessite pas d'Analyse d'Impact relative à la Protection des Données (AIPD) au sens de l'article 35 du RGPD car il ne traite pas de données sensibles au sens de l'article 9, il ne recourt pas à du profilage automatisé produisant des effets juridiques significatifs, et le traitement ne porte pas sur des données à grande échelle de personnes vulnérables.

## 4.5 Éco-responsabilité

Le Référentiel Général d'Écoconception des Services Numériques (RGESN, version 2024) est le cadre de référence gouvernemental français pour réduire l'empreinte environnementale des services numériques. Il est co-piloté par la DINUM, le Ministère de la Transition Écologique, l'ADEME et l'Institut du Numérique Responsable, et découle de l'article 25 de la Loi REEN du 15 novembre 2021.

Les choix architecturaux de ce projet intègrent des principes d'écoconception explicites à plusieurs niveaux.

Sobriété des ressources compute. L'architecture est entièrement serverless : GCS, BigQuery, Cloud Run, GitHub Actions n'allouent de ressources que lors des traitements effectifs. En dehors des plages d'ingestion hebdomadaire et des appels API ponctuels, la consommation de ressources compute est nulle.

Traitement batch plutôt que streaming. Le choix délibéré de ne pas utiliser de pipeline de streaming continu (Kafka, Pub/Sub, Dataflow) est une décision d'écoconception explicite. Les données de matchs pro LFL sont disponibles après chaque journée de compétition — il n'existe pas de besoin temps réel chez Nexus Analytics.

Réduction des volumes de données stockés. Le format NDJSON utilisé en zone Silver est optimisé pour l'ingestion BigQuery. Le partitionnement et le clustering des tables BigQuery réduisent le volume de données scannées par chaque requête de 60 à 90%.

Localisation dans une région à faible intensité carbone. La région GCP europe-west1 (Belgique) bénéficie d'un approvisionnement en énergie renouvelable supérieur à 90% selon les données publiées par Google Cloud.

Usage exclusif de logiciels open source. Python, dbt Core, FastAPI, Terraform sont tous open source. Cela évite la création de nouveaux outils redondants et favorise la réutilisabilité du code.

## 4.6 Coûts, délais et moyens

Coûts d'infrastructure mensuels en régime de croisière

| Poste | Coût mensuel estimé | Source tarifaire |
| --- | --- | --- |
| GCS Bronze — 5 Go Standard | 0,10€/mois | 0,020$/Go/mois région EU. Source : finout.io (mai 2026) |
| GCS Silver — 3 Go Nearline | 0,03€/mois | 0,010$/Go/mois Nearline. Même source. |
| BigQuery Gold — stockage + requêtes | 0€/mois (tier gratuit) | 10 Go stockage + 1 TB requêtes gratuites/mois |
| Cloud Run — API FastAPI interne | 0€/mois (tier gratuit) | 2 millions de requêtes gratuites/mois |
| GitHub Actions — CI/CD | 0€/mois (tier gratuit) | 2 000 minutes/mois gratuites |
| Inoreader Pro — veille technique | 7€/mois (~7,50$/mois) | Plan Pro annuel 90$/an. Source : readless.app (mai 2026) |
| Total mensuel en régime de croisière | ~8€/mois | Très largement inférieur au plafond de 300€/mois fixé par le commanditaire. Marge de 292€/mois pour la montée en charge. |

Moyens humains

| Rôle | Personne | Disponibilité | Périmètre de responsabilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Engineer consultant | Antoine MLD | 100% — durée projet | Architecture, développement, déploiement, documentation technique, formation de l'analyste à l'API |
| Analyste senior — utilisatrice finale | Yasmine Karim | 20% — phases de recette | Validation fonctionnelle des modèles dbt, recette de l'API FastAPI, feedback sur les endpoints analytiques |
| Directeur général — commanditaire | Marc Delacroix | 10% — comités de projet | Validation des jalons, arbitrages budgétaires, go/no-go mise en production |

Planning prévisionnel (14 semaines)

| Semaine(s) | Jalons | Contenu détaillé |
| --- | --- | --- |
| S1 | Fondations infrastructure | Provisionnement Terraform : buckets GCS Bronze et Silver avec lifecycle policies, dataset BigQuery Gold en europe-west1, compte de service API. |
| S2 | Socle CI/CD | Configuration GitHub Actions : lint ruff, tests dbt, build Docker API. Mise en place du webhook Discord pour les alertes pipeline. |
| S3 | Ingestion Bronze Oracle's Elixir + traçabilité | Script Python d'ingestion hebdomadaire avec horodatage, validation de présence et de cohérence temporelle, écriture GCS avec métadonnées. |
| S4 | Ingestion Bronze Leaguepedia API | Script Python d'interrogation des tables Cargo Leaguepedia (ScoreboardGames, ScoreboardPlayers, Tournaments). Pagination, rate limiting. |
| S5–S6 | Normalisation Silver | Standardisation des noms d'équipes via dim_team_alias, homogénéisation des formats de date, résolution des doublons, table de quarantaine. Écriture NDJSON Silver. |
| S7–S9 | Modélisation Gold (dbt) | Création de tous les modèles dbt : stg, dim_champion, dim_patch, dim_team, dim_player, dim_time, fact_match, fact_draft, fact_meta_trend. |
| S10–S11 | API FastAPI | Développement des endpoints analytiques. Authentification par clé API interne. Déploiement Cloud Run. Tests d'intégration. |
| S12 | Recette fonctionnelle | Session de validation avec Yasmine Karim (demi-journée). Yasmine produit un rapport de préparation de match complet à partir de l'API, sans ouvrir Excel. |
| S13 | Corrections et optimisation | Corrections issues de la recette. Optimisation des requêtes BigQuery identifiées comme coûteuses (dry run). |
| S14 | Mise en production + documentation | Go-live. Formation de Yasmine à l'utilisation de l'API (documentation Postman). Runbook opérationnel. Premier rapport de qualité hebdomadaire automatique. |

### 4.6.3 Rituels d'animation du projet

Le plan de communication complet est formalisé dans docs/PLAN_COMMUNICATION.md. Quatre rituels structurent la vie du projet sur les 14 semaines.

| Rituel | Fréquence | Format | Participants | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Point de statut hebdomadaire (asynchrone) | Chaque lundi matin | Message structuré Discord #nexus-updates : fait, prévu, blocages | Marc Delacroix (commanditaire) | 30 min d'écriture DE |
| Point de jalon (synchrone) | Fin de chaque jalon majeur (S4, S6, S9, S12, S14) | Visioconférence : démo (10 min) + retours (15 min) + validation go/continue (5 min) | Marc Delacroix (obligatoire), Yasmine Karim (jalons S6/S9/S12), Thomas Bourgeois (S12/S14) | 45 min max |
| Alerte blocage (asynchrone, à la demande) | Déclenchée si blocage technique non résolu en 24h | Message Discord #nexus-alerts : description du blocage, impact planning, action attendue | Marc Delacroix | — |
| Rapport qualité automatique (asynchrone) | Chaque dimanche soir après run pipeline complet | Message Discord auto-généré par run_pipeline.py : lignes ingérées, tests dbt, timestamp disponibilité | Marc Delacroix, Yasmine Karim | — |

Risques identifiés et mesures de mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Oracle's Elixir modifie la structure de ses CSV | Moyenne | Fort | Tests dbt de schéma avec not_null et accepted_values. Alerte Discord automatique. La table de quarantaine isole les données affectées sans bloquer le pipeline. |
| Oracle's Elixir cesse d'être maintenu (projet solo) | Faible | Fort | Leaguepedia reste disponible comme source alternative pour les données de résultats. Veille Inoreader pour détecter toute annonce d'arrêt. |
| Riot Games modifie les CGU de son API développeur | Faible | Fort | Architecture modulaire : la Riot API ranked est une source parmi trois. Le pipeline fonctionne sans elle. |
| Oracle's Elixir non disponible le lundi matin | Moyenne | Moyen | Mécanisme de retry automatique toutes les 2 heures de 20h00 dimanche à 10h00 lundi. Alerte Discord si données non disponibles à 10h00. |
| Incohérences de nommage non couvertes par dim_team_alias | Certaine (chaque saison) | Moyen | Alerte automatique à l'ingestion Silver pour toute équipe non trouvée. Procédure de mise à jour documentée dans le runbook. |

## 4.7 Accessibilité des livrables

L'accessibilité des livrables a été anticipée dès la phase de conception, conformément aux exigences du référentiel RNCP BC01 (critères C1 et C3). L'analyse complète est formalisée dans docs/ACCESSIBILITE.md.

Périmètre des livrables et identification des interfaces humaines

| Livrable | Type | Public | Interface humaine ? |
| --- | --- | --- | --- |
| API REST FastAPI | Service JSON/HTTP | Développeurs, analyste (Yasmine) via Postman | Non (interface programmatique) |
| Swagger UI /docs | Interface web auto-générée | Développeurs techniques | Oui (web) |
| README.md + docs Markdown | Documentation technique | Développeurs, équipe Nexus Analytics | Non (Markdown → GitHub) |
| Notifications Discord | Messages texte | Marc Delacroix, Yasmine Karim, Thomas Bourgeois | Non (texte brut) |
| Rapport professionnel BC01 | Document PDF/DOCX | Jury RNCP | Non (document statique) |

Analyse par livrable

L'API REST (format JSON) est une interface programmatique, sans interface graphique. Les réponses JSON sont structurées avec des noms de champs en snake_case explicites (player_name, win_rate_pct, total_games), lisibles par les outils d'assistance. Aucune adaptation spécifique requise.

Le Swagger UI (/docs) est auto-généré par FastAPI basé sur OpenAPI 3.0. Swagger UI 4.x inclut des attributs ARIA sur les éléments interactifs. Limite connue : Swagger UI n'est pas entièrement conforme RGAA/WCAG 2.1 AA. Mesure compensatoire : pour l'usage interne Nexus Analytics, Postman sera le client principal de l'API — Postman est accessible via raccourcis clavier.

La documentation Markdown (README, PROGRESS, MERISE, RUNBOOK) est structurée avec une hiérarchie sémantique correcte (#, ##, ###), des tableaux avec en-têtes, et des blocs de code délimités — accessibles par les lecteurs d'écran. Les notifications Discord sont en texte brut, lisibles par NVDA et JAWS (discord.com respecte les standards WCAG 2.1 pour son interface web).

Mesures appliquées pour l'utilisatrice finale (Yasmine Karim)

L'API expose des données en JSON avec des noms de champs lisibles — Yasmine n'a pas besoin d'écrire du SQL. La documentation Postman (prévue en S14) fournira des exemples de requêtes copiables-collables. Le Swagger UI permet d'explorer et tester l'API sans code. Une session de formation de 30 minutes est prévue en S14, incluant les raccourcis clavier Postman.

Plan d'amélioration accessibilité (Phase 2)

| Action | Priorité | Critère RGAA | Effort estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajouter des descriptions textuelles à tous les schémas Mermaid | P2 | 1.1 — Texte alternatif images | 1h |
| Vérifier la conformité WCAG 2.1 AA du Swagger UI avec axe-core | P3 | Multiple | 2h |
| Dashboard Looker Studio Phase 2 : vérifier les contrastes de couleurs (> 4.5:1) | P2 (Phase 2) | 1.4 — Contraste | 1h |
| Ajouter une option texte seul pour les notifications Discord (sans emoji) | P3 | Accessibilité des contenus | 30min |

# 5. Conclusions et recommandation de cadrage

## 5.1 Analyse RICE

La méthode RICE permet de prioriser les dix fonctionnalités identifiées lors des entretiens selon un score calculé comme suit : Score = (Reach × Impact × Confidence) / Effort. Le Reach exprime le nombre d'utilisateurs ou de processus impactés par semaine (sur 3 utilisateurs au total chez Nexus Analytics). L'Impact est noté sur une échelle de 0,25 (minimal) à 3 (massif). La Confidence exprime le niveau de certitude en pourcentage. L'Effort est exprimé en semaines-personne à temps plein.

| Réf. | Fonctionnalité | Reach | Impact | Conf. | Effort | Score | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Ingestion automatisée Oracle's Elixir | 3 | 3 | 80% | 1 sem. | 7,2 | P1 — Absolu |
| F6 | Traçabilité des métadonnées d'ingestion | 3 | 2 | 100% | 1 sem. | 6,0 | P1 — Absolu |
| F2 | Ingestion automatisée API Leaguepedia | 3 | 3 | 80% | 1,5 sem. | 4,8 | P1 |
| F10 | CI/CD GitHub Actions | 2 | 2 | 100% | 1 sem. | 4,0 | P1 — Socle technique |
| F3 | Normalisation Silver / dédoublonnage | 3 | 3 | 80% | 2 sem. | 3,6 | P1 |
| F9 | Infrastructure as Code Terraform | 2 | 2 | 100% | 1,5 sem. | 2,7 | P1 — Socle technique |
| F4 | Modélisation dimensionnelle BigQuery (dbt) | 3 | 3 | 80% | 3 sem. | 2,4 | P1 |
| F5 | API FastAPI interne (endpoints analytiques) | 2 | 3 | 80% | 2 sem. | 2,4 | P2 |
| F7 | Dashboard de visualisation méta | 2 | 2 | 50% | 3 sem. | 0,7 | P3 — Phase 2 |
| F8 | Alertes automatiques changement de méta | 1 | 2 | 50% | 2 sem. | 0,5 | P3 — Phase 2 |

F6 (traçabilité des métadonnées) obtient le deuxième score malgré sa simplicité technique apparente. Sa Confidence est à 100% (ajout de métadonnées sans risque technique), son Impact est 2 (direct sur l'incident de février et sur la confiance client identifiée par Thomas Bourgeois), et son Effort est minimal. La méthode RICE confirme ici l'intuition des entretiens : résoudre le problème de traçabilité est aussi prioritaire que l'ingestion automatisée elle-même.

F9 et F10 (Terraform et CI/CD) obtiennent des scores modestes en termes de Reach mais doivent être implémentés en premier dans la pratique, avant même les pipelines de données. L'analyse RICE ne capture pas les dépendances techniques — ces deux fonctionnalités constituent le socle sur lequel toutes les autres s'appuient.

## 5.2 Recommandation de cadrage

Au terme de cette analyse de besoin, de l'étude d'opportunités et de l'étude de faisabilité, je recommande de lancer le projet selon le périmètre, les conditions et les jalons suivants.

Le périmètre de la Phase 1 couvre les fonctionnalités F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9 et F10, sur une durée de 14 semaines avec une mise en production avant le 30 septembre 2026 pour les objectifs O1, O3 et le début de la mesure O4. L'objectif O2 sera mesuré sur quatre semaines consécutives après mise en production, avec un bilan au 31 octobre 2026.

Ce périmètre répond intégralement aux besoins exprimés dans les trois entretiens : automatisation de l'ingestion (O1), traçabilité complète (O3), disponibilité garantie (O4), réduction du temps de collecte (O2), et capacité d'analyse à plus grande échelle (API FastAPI). Il respecte les contraintes budgétaires (8€/mois de coûts d'infrastructure), légales (usage interne non-commercial, conformité RGPD, politique Riot Developer Portal) et de résilience (pas de dépendance à un fournisseur commercial externe) exprimées par Marc Delacroix.

Trois conditions préalables doivent être réunies avant le lancement du développement.

Premièrement, la création du projet GCP et l'activation du compte de facturation — sans quoi l'infrastructure Terraform ne peut pas être provisionnée. Google Cloud propose 300 dollars de crédits gratuits aux nouveaux comptes, suffisants pour couvrir la période de développement.

Deuxièmement, l'enregistrement de l'application sur le Riot Developer Portal avec description précise de l'usage non commercial, interne, non-redistributif. Cette démarche est requise par la politique Riot Developer API et constitue un prérequis à l'utilisation de la Riot API ranked dans ce projet.

Troisièmement, la disponibilité confirmée de Yasmine Karim pour une session de recette fonctionnelle d'une demi-journée en semaine 12. Sa validation est le critère go/no-go de la mise en production — c'est elle l'utilisatrice finale principale et son approbation est indispensable avant le déploiement.

Les fonctionnalités F7 (dashboard de visualisation) et F8 (alertes automatiques) constituent la Phase 2, à cadrer à l'issue de la Phase 1 sur la base des retours d'usage de Yasmine et des besoins clients remontés par Thomas Bourgeois. Leur périmètre exact et leur format de livraison devront faire l'objet d'un nouvel entretien client avant cadrage technique.

—

Document produit dans le cadre de l'évaluation E2 du bloc BC01 — RNCP37638

Version 2 — Juillet 2026 — Intègre : cartographie des données (section 2.3), accessibilité des livrables (section 4.7), rituels d'animation (section 4.6.3), fréquences RGPD (section 4.4).